## Slide 1
대단원 5 · 에이전트 시스템 마스터 · 도구 연결 ⑨
팀 보고서 첫 작성
상태 이름을 그대로 옮기면 필요한 보고서가 될까요
study-room · AIFFEL 학습 정리

## Slide 2
이번 절의 두 자료
자료 | 하는 일
data/week-one.json | 첫 주의 업무 사실 — 누가 어떤 상태로 일하고 있는지
team-weekly-report/references/team-rules.md | 가상 제품팀이 상태를 분류하고 보고서를 쓰는 약속
⚠️ 팀 규칙 파일이 예제 Skill 폴더 안에 있어도 지금은 일반 참고 문서로 읽습니다 — 이번 절에서는 SKILL.md를 읽게 하거나 해당 Skill을 설치하지 않습니다. 이미 설치해 두었다면 자동 적용되지 않는 환경을 준비하고 새 대화에서 시작하세요
› 이 팀의 규칙 — 사용 환경에 반영하고 동작까지 확인한 일을 완료로 보고합니다
› 여기 적힌 기준은 수업용 가상 팀의 약속입니다. 실제 회사나 다른 팀은 다른 기준을 사용할 수 있습니다

## Slide 3
1
개발 완료에서 사용자 확인까지
세 가지를 구분합니다
⑨ 첫 보고서

## Slide 4
개발 · 배포 · 운영 확인
개발
기능을 구현하거나 코드를 고침
→
배포
변경한 프로그램을 실제 사용 환경에 반영
→
운영 확인
실제 사용 환경에서 의도대로 동작하는지
› 개발자의 작업 공간에 있는 수정 사항이 사용자에게 자동으로 전달되는 것은 아닙니다
› deployed_at은 배포 날짜 칸 — 지금은 null이고 note에도 배포 대기라고 적혀 있습니다. 날짜 칸이 비었다고 오늘 날짜를 대신 넣으면 업무 사실을 바꾸게 됩니다
› 개발 환경에서는 잘 보이던 안내 문구도 실제 서비스에서는 오래된 화면이 남아 있을 수 있으므로 팀은 배포와 운영 확인을 별도로 기록합니다. verification은 미실시
📌 그래서 '아직 운영 확인을 하지 않았다'는 말만으로 위험이라고 단정할 수 없습니다 — 이 팀 규칙은 "배포했지만 운영 확인이 통과하지 않은 경우"를 위험으로 분류합니다. 배포 전인 모든 일을 같은 위험으로 묶지는 않습니다

## Slide 5
기한 · 보고 기준일 · 차단 요인
› due_date는 마치기로 한 기한 — TASK-102는 2026년 9월 7일. 지연 여부를 판단하려면 비교할 시점이 필요합니다
› report_date가 보고 기준일 — 첫 주는 2026-09-04. 실습하는 오늘이 9월 7일 이후여도 이 보고서는 9월 4일의 상태를 설명합니다
› 컴퓨터의 오늘 날짜로 비교하면 같은 원본을 읽고도 실습 날짜에 따라 결과가 달라집니다. 이 팀 규칙은 기준일의 하루가 아직 끝나지 않은 시점으로 판단합니다
› blocker는 작업을 계속하기 어렵게 만드는 차단 요인 — 예: 다른 회사가 테스트 계정을 발급해 줘야 연결 시험을 할 수 있는데 오지 않은 경우. 코드 작성 의지만으로 다음 일을 진행할 수 없습니다. TASK-102에는 기록된 차단 요인이 없습니다

## Slide 6
알고 싶은 사실 → 찾을 필드
알고 싶은 사실 | 필드 | TASK-102에서 읽히는 내용
어떤 업무인지 | id, title | TASK-102, 로그인 안내 문구 개선
누가 맡고 있는지 | owner | 지우
어디까지 진행했는지 | status, note | 개발 완료, 다음 배포 대기
언제까지 마칠 일인지 | due_date | 2026-09-07
실제 환경에 반영했는지 | deployed_at | 날짜 미기록; 설명에도 배포 대기
실제 환경에서 확인했는지 | verification | 미실시
진행을 막는 조건이 있는지 | blocker | 기록된 차단 요인 없음
🎯 담당자 이름처럼 보고서 표시에 필요한 값과 배포일처럼 완료 판정에 직접 필요한 값은 역할이 다릅니다 — 이 팀은 담당자가 없으면 미정이라 쓰고 확인 사항으로 남기지만, 판정에 필요한 기록이 빠졌거나 모순되면 위험으로 두고 무엇을 확인해야 하는지 적습니다

## Slide 7
2
TASK-102를 분류하는 과정
위험 → 완료 → 진행
⑨ 첫 보고서

## Slide 8
순서대로 적용합니다
1
위험 기준 — 차단 요인 없음, 배포 전이므로 '배포했으나 확인 미통과'에도 해당 안 함, 기한 9/7이 기준일 9/4보다 뒤. 위험으로 판단할 근거를 찾지 못했습니다
2
완료 기준 — 상태가 배포 완료이고, 기준일 이내의 유효한 배포일이 있으며, 운영 확인이 통과인 경우. TASK-102는 모두 충족하지 않습니다
3
따라서 진행으로 분류합니다
TASK-102 로그인 안내 문구 개선 — 지우.
개발은 끝났으며 다음 배포를 기다리고 있습니다. 기한은 2026-09-07입니다.
⚠️ '9월 7일에 배포합니다'라고 바꾸면 다른 뜻이 됩니다 — 원문의 9월 7일은 업무 기한이며 확정된 배포 일정으로 주어진 정보가 아닙니다. 문장이 자연스러운지만큼 사실의 강도가 달라지지 않았는지도 중요합니다

## Slide 9
다음 기록을 직접 판단합니다
업무 | 내가 고른 범주 | 원본에서 찾은 근거 | 적용한 팀 규칙
TASK-104 | 직접 작성 | 직접 작성 | 직접 작성
TASK-103 | 직접 작성 | 직접 작성 | 직접 작성
› TASK-104 — 기한과 보고 기준일을 각각 찾아 어느 범주에 넣을지와 이유를 한 문장으로. 기준일 당일에 마쳐야 하는 일을 이미 지연으로 볼지 판단하려면 팀 규칙의 날짜 설명까지 읽어야 합니다
› TASK-103 — 담당자, 기한, 차단 요인에 서로 다른 정보가 있습니다. 어떤 정보가 분류의 근거이며 어떤 정보가 추가로 확인할 사항인지 나누어 봅니다
› TASK-101도 읽어 보세요 — 기한은 기준일보다 앞서 있지만 배포와 확인까지 마친 사실이 있습니다. 날짜만 떼어 보았을 때와 전체 기록을 읽었을 때 판단이 어떻게 달라지는지

## Slide 10
3
AI와 첫 보고서 완성
자료를 주었다는 사실만으로 맞다고 판단하지 않습니다
⑨ 첫 보고서

## Slide 11
세 가지 요청 형태
첫 주 업무 기록과 팀 규칙을 읽고 주간 보고서를 만들어 줘.
자료는 data/week-one.json과
team-weekly-report/references/team-rules.md에 있어.
연결한 업무 기록 도구로 첫 주 자료를 가져오고,
팀 규칙에 맞게 주간 보고서를 만들어 줘.
› MCP를 쓴 경우 — 호출 기록에서 get_weekly_records에 week-one을 넘겼는지, 네 업무가 반환되었는지. 이어 팀 규칙 파일을 읽었는지도 확인
› 업무 기록을 가져오는 호출과 팀 기준을 읽는 행동은 서로 다른 정보를 제공합니다 — 도구 호출이 성공했어도 그 결과에 팀 규칙까지 들어 있다고 가정하면 안 됩니다. 이 서버가 반환하는 것은 업무 기록입니다
› 로컬 JSON을 직접 읽어도 같은 작업을 할 수 있습니다 — 입력 통로를 비교하려는 활동이 아니라면 MCP를 다시 호출하도록 강제할 필요는 없습니다. 어느 경로를 썼는지와 어떤 주차의 자료를 읽었는지 작업 메모에 남기면 됩니다
📌 프롬프트에 모든 필드와 분류 정답을 입력하지 않는 이유 — AI가 자료를 읽고 필요한 기준을 적용하는 모습을 보려는 것입니다. 다만 자료를 주었다는 사실만으로 결과가 맞다고 판단하지는 않습니다

## Slide 12
원본과 초안을 나란히 읽기
보고서의 표현 | 원본에서 확인할 사실 | 판단
'개발을 끝내고 배포를 기다립니다.' | status와 note | 원본의 현재 상태를 옮긴 표현
'진행' 범주에 배치 | 배포일 미기록, 확인 미실시, 기준일 뒤의 기한 | 위험·완료 조건에 해당하지 않아 진행
'기한은 09-07입니다.' | due_date | 기한이라는 의미를 유지
'09-07에 배포하기로 확정했습니다.' | 해당 약속 없음 | 기한을 확정 일정으로 바꾸었으므로 고쳐야
› 보고서 전체에서 네 업무가 빠짐없이, 각각 한 범주에 들어갔는지 — 요약의 합계가 맞아도 같은 업무를 중복하고 다른 업무를 빠뜨렸을 수 있으므로 업무 ID도 함께 봅니다
› TASK-103의 담당자나 계정 발급 예정일이 원본에 없는데 만들어지지 않았는지도 확인
🔍 사실 · 판단 · 제안을 구분하면 검토가 쉬워집니다 — '테스트 계정이 미발급 상태다'는 사실, '차단 요인이 있어 위험으로 분류한다'는 판단, '계정 발급 일정을 확인하자'는 제안. 제안을 '계정이 월요일에 발급된다'처럼 확인되지 않은 사실로 표현하면 안 됩니다

## Slide 13
첫 주 분류 — 4건 / 완료 1 / 진행 2 / 위험 1
범주 | 업무 | 판단 근거
완료 | TASK-101 | 09-03에 배포했고 운영 확인이 통과. 완료 상태이므로 과거 기한만 보고 현재 지연으로 분류하지 않습니다
진행 | TASK-102 | 개발은 끝났지만 배포 전. 기한은 기준일 이후이고 기록된 차단 요인도 없음
진행 | TASK-104 | 기한이 기준일과 같은 09-04. 기준일의 하루가 아직 끝나지 않은 시점으로 판단하므로 지연으로 보지 않음
위험 | TASK-103 | 테스트 계정 미발급이 작업을 막고 있으며 기한도 기준일보다 앞섬. 담당자는 미정으로 표시하고 확인 사항에
📌 TASK-103의 담당자 미정만으로 위험을 판정한 것은 아닙니다 — 이 기록에는 별도의 차단 요인과 지난 기한이 있습니다. 담당자 미정은 그대로 표시하고 다음에 확인할 사항으로 남겼습니다

## Slide 14
4
다음 주에도 필요한 지식
이번 정답과 다시 쓸 기준을 구분합니다
⑨ 첫 보고서

## Slide 15
이번 결과와 가져갈 지식
이번 입력에서 얻은 결과 | 다음 입력에도 가져갈 지식
TASK-102는 이번 주에 진행입니다 | 개발 완료만으로 보고서의 완료로 분류하지 않습니다
TASK-104의 기한은 2026-09-04입니다 | 기한과 기준일이 같은 날은 이 팀에서 지연으로 보지 않습니다
첫 주의 위험 업무는 한 건입니다 | 위험 기준부터 확인하고 업무마다 하나의 범주에
TASK-103의 담당자는 미정입니다 | 없는 담당자나 일정을 만들어 채우지 않고 확인할 사항을 남깁니다
📌 왼쪽은 다음 주에 달라질 수 있습니다 — TASK-102가 배포를 마치면 분류도 바뀝니다. 오른쪽은 팀이 약속을 바꾸지 않는 한 다시 사용할 기준. Skill에 넣을 것은 특정 주의 정답이 아니라 다른 기록에도 같은 판단을 적용하는 데 필요한 지식과 작업 방식
› 짧은 작업 메모를 report-work-notes.md에 — 처음 요청한 말, 읽은 자료와 입력 경로, 주의했던 업무 하나, 적용한 규칙. 수정했다면 바꾼 이유도
› AI가 첫 요청만으로 정확하게 작성했다면 이번 실습도 성공입니다 — 모델이 틀려야만 Skill이 필요한 것은 아닙니다

## Slide 16
❓ 이해도 확인
Q1. 왜 report_date로 비교하나?
A1. 컴퓨터의 오늘 날짜로 비교하면 같은 원본을 읽고도 실습 날짜에 따라 결과가 달라지기 때문.
Q2. 배포 전인 TASK-102는 왜 위험이 아닌가?
A2. 이 팀은 "배포했지만 운영 확인이 통과하지 않은 경우"를 위험으로 본다. 배포 전인 모든 일을 같은 위험으로 묶지 않는다.
Q3. 사실·판단·제안의 예는?
A3. 사실=계정 미발급, 판단=차단 요인이 있어 위험, 제안=발급 일정 확인. 제안을 확인되지 않은 사실로 표현하지 않는다.

## Slide 17
기록에서 보고서로 📄
에이전트와 도구 연결 ⑨ — 여기까지
study-room · AIFFEL 학습 정리